ПЛАН РАЗРАБОТКИ

Интернет-магазин дизайнерской мебели и декора

Wood & Metal — Premium Furniture E-Commerce

| Тип проекта | B2C интернет-магазин премиального сегмента |
| --- | --- |
| Аудитория | Дизайнеры интерьеров, архитекторы, частные клиенты |
| Концепция | Минималистичный дизайн, белый фон, большие фото товаров |
| Документ | Технический план разработки v1.0 |

# 1. Концепция и визуальная идентичность

Магазин позиционируется в премиальном сегменте и должен передавать ощущение эксклюзивности, качества и природной эстетики. Интерфейс строится вокруг товара — мебели из дерева и металлического декора.

## 1.1 Дизайн-система

| Основной фон | Белый #FFFFFF — чистота, воздух, премиальность |
| --- | --- |
| Акцентный цвет | Золотисто-коричневый #8B6914 — тепло дерева |
| Текст | Почти чёрный #1B1B1B — читаемость без жёсткости |
| Шрифты | Editorial New / Playfair Display (заголовки) + Inter (UI) |
| Иконки | Линейные, тонкие, Phosphor Icons или Lucide |
| Сетка | 12-колоночная, отступы 24px/48px, максимальная ширина 1440px |

## 1.2 Главная страница — эффектные презентации

### Hero секция (полноэкранная)

Кинематографичный fullscreen-видео фон с плавным parallax-скроллом. Продукт крупным планом снимается в студии или интерьере, затем монтируется с замедлением. Поверх — минималистичный оверлей с названием коллекции и одной кнопкой CTA. Анимация появления текста — буква за буквой (staggered reveal) с помощью GSAP.

### Marquee-лента коллекций

Горизонтальная бесконечная прокрутка названий коллекций / материалов с чередованием нормального и italic начертания. Реализуется через Framer Motion или GSAP ScrollTrigger, скорость замедляется при hover.

### Product Spotlight — карточки в сетке

Сетка 2×2 или 3×2 с крупными фотографиями без рамок. При hover — мягкое увеличение фото (scale 1.04) с появлением оверлея с ценой. Плавный переход через CSS transition 400ms ease-out. На мобильных — горизонтальный скролл с snap-эффектом.

### Секция "Материалы и философия"

Горизонтальный sticky-скролл — при прокрутке страницы вниз контент движется горизонтально. Три панели: дерево, металл, ручная работа. Каждая — крупная текстурная фотография + короткий текст. Реализуется через GSAP ScrollTrigger + horizontal pinning.

### Instagram-галерея / UGC

Masonry-сетка с реальными фото из интерьеров клиентов. Загружается через API или хранится в CMS. При клике — лайтбокс с анимацией масштабирования (scale + fade).

Ключевой принцип: каждый скролл — это событие. Пользователь не листает страницу, а совершает путешествие по пространству магазина.

# 2. Технический стек

## 2.1 Frontend — UI / визуальные эффекты

| Фреймворк и рендеринг |  |
| --- | --- |
| Next.js 14+ | App Router, SSR/SSG/ISR для SEO и производительности. Оптимизация изображений встроена. |
| TypeScript | Строгая типизация, снижение ошибок при масштабировании |
| React 18 | Concurrent Mode, Suspense для плавных переходов между страницами |

| Стилизация и компоненты |  |
| --- | --- |
| Tailwind CSS | Utility-first, JIT-компилятор, нет лишнего CSS в продакшне |
| shadcn/ui | Unstyled headless-компоненты (Radix UI) для фильтров, модалок, дропдаунов |
| CSS Modules | Для сложных компонентов с уникальными стилями |

| Анимации и визуальные эффекты |  |
| --- | --- |
| GSAP + ScrollTrigger | Parallax, горизонтальный скролл, stagger-анимации, timeline. Лучший выбор для кинематографичных эффектов. |
| Framer Motion | Анимации переходов между страницами (Page Transitions), micro-interactions, drag-эффекты для фильтров |
| Lenis | Плавный инерционный скролл (smooth scroll) — замена стандартному браузерному |
| Three.js / R3F | 3D-превью мебели в отдельных карточках товара (опционально, этап 2) |

| Работа с медиа |  |
| --- | --- |
| next/image | Автоматическая оптимизация, WebP/AVIF, lazy loading, blur placeholder |
| Cloudinary | CDN для изображений, трансформации на лету, фокусировка лиц / объектов |
| video.js / HLS | Стриминг видео для Hero-секции без перегрузки браузера |

## 2.2 Backend — API и бизнес-логика

| API-слой |  |
| --- | --- |
| Next.js Route Handlers | API-эндпоинты внутри того же проекта, Edge Runtime для быстрого ответа |
| tRPC | Типизированный API без REST/GraphQL boilerplate, идеально для монорепо |
| Zod | Валидация данных на уровне схем (frontend + backend единая схема) |

| Аутентификация |  |
| --- | --- |
| Clerk / Auth.js | OAuth (Google, Apple), magic link, управление сессиями. Готовые UI-компоненты. |
| Роли | Покупатель, менеджер, администратор — RBAC через middleware |

## 2.3 База данных и хранилище

| Основная БД |  |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Реляционная БД: товары, заказы, пользователи, отзывы. ACID-транзакции. |
| Prisma ORM | Типизированный ORM, миграции, introspection. Идеален с TypeScript. |
| Supabase | Managed PostgreSQL + Realtime + Auth + Storage. Масштабирование без DevOps. |

| Поиск и фильтрация |  |
| --- | --- |
| Algolia | Молниеносный full-text поиск, фасетные фильтры, typo-tolerance. InstantSearch React UI. |
| pgvector | Векторный поиск для рекомендаций "похожих товаров" (семантический поиск) |

| Кеширование |  |
| --- | --- |
| Redis (Upstash) | Сессии, корзина, rate limiting, кеш частых запросов. Serverless-совместимый. |
| Next.js Cache | Встроенное кеширование на уровне fetch, ISR для каталога |

| CMS — контент |  |
| --- | --- |
| Sanity.io | Headless CMS с визуальным редактором. GROQ-запросы, real-time preview, CDN. |
| Контент в CMS | Описания коллекций, главная страница, блог, SEO-метаданные, баннеры |

## 2.4 Оплата и коммерция

| Платёжная система |  |
| --- | --- |
| Stripe | Карты, Google Pay, Apple Pay, рассрочка (Klarna). Webhooks для статусов заказов. |
| Stripe Elements | Встроенные UI-компоненты для форм оплаты, PCI DSS compliant |
| ЮKassa (опц.) | Для российского рынка: СБП, QIWI, оплата при доставке |

## 2.5 Инфраструктура и DevOps

| Хостинг и деплой |  |
| --- | --- |
| Vercel | Edge Network, автодеплой из GitHub, Preview Deployments, Analytics встроен |
| Docker | Контейнеризация сервисов (воркеры, cron), локальная среда через docker-compose |
| GitHub Actions | CI/CD: линтинг, тесты, деплой, Lighthouse CI проверка производительности |

| Мониторинг |  |
| --- | --- |
| Sentry | Error tracking frontend + backend, Source Maps, производительность |
| PostHog | Аналитика поведения, фunnels, session replay, A/B тесты |
| Checkly | Мониторинг E2E доступности, алерты при падении |

# 3. Каталог — архитектура и UX

## 3.1 Структура категорий

| Мебель для гостиной | Диваны, кресла, столики, стеллажи, тумбы |
| --- | --- |
| Мебель для столовой | Обеденные столы, стулья, барные стойки, буфеты |
| Мебель для спальни | Кровати, прикроватные тумбы, комоды, шкафы |
| Домашний офис | Письменные столы, кресла, полки, органайзеры |
| Декор — металл | Вазы, подсвечники, рамки, скульптуры, светильники |
| Outdoor | Садовая мебель, уличные светильники |

## 3.2 Система фильтров

Фильтры реализуются как фасетный поиск через Algolia. Состояние фильтров синхронизируется с URL (query params) для возможности поделиться ссылкой. Обновление каталога происходит без перезагрузки страницы — optimistic UI.

| Категория | Чекбоксы с счётчиком товаров |
| --- | --- |
| Материал | Дуб, ясень, орех, сосна, металл, комбо |
| Цвет / финиш | Цветовые свотчи (SVG), мультивыбор |
| Цена | Двойной range slider с инпутами |
| Размер | Ширина × глубина × высота, предустановки (S/M/L) |
| Коллекция | Выпадающий список с превью |
| Наличие | Тогл "Только в наличии" |
| Сортировка | Новинки / По цене / По популярности / По скидке |

## 3.3 Карточка товара в каталоге

- Фото без фона / на белом — минимум 800×800px, WebP

- Hover: смена фото на lifestyle-снимок + появление "Добавить в корзину"

- Бейджи: «Новинка», «Хит», «-20%», «Под заказ»

- Быстрый просмотр (Quick View) — модальное окно без перехода на страницу

- Сохранение в Wishlist — сердечко с анимацией (Framer Motion spring)

## 3.4 Страница товара

- Галерея: основное фото слева (sticky), миниатюры снизу, zoom при hover

- Zoom-лупа на десктопе при наведении — показывает текстуру в 2x

- Вкладки: Описание / Характеристики / Уход / Доставка

- 3D-вид (Three.js) — опциональный просмотр в пространстве

- Конфигуратор: выбор материала, цвета финиша, размера — обновляет фото

- Блок "Дополните образ" — горизонтальный скролл похожих товаров

# 4. Дорожная карта разработки

Разработка разбита на 5 фаз. Каждая фаза завершается тестируемым релизом.

| Фаза | Сроки | Задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 1 | Нед. 1–3 | Настройка проекта, дизайн-система, компоненты, БД схема | Дизайн-система, базовая инфраструктура |
| Фаза 2 | Нед. 4–7 | Главная страница со всеми эффектами, каталог с фильтрами, карточки | MVP каталога и главной страницы |
| Фаза 3 | Нед. 8–10 | Страница товара, корзина, оформление заказа, оплата Stripe | Полный purchase flow |
| Фаза 4 | Нед. 11–13 | Личный кабинет, CMS интеграция, SEO, аналитика, тесты | Полноценный продакшн-сайт |
| Фаза 5 | Нед. 14–16 | 3D-просмотр, A/B тесты, оптимизация Lighthouse 90+, мобильное приложение (опц.) | Оптимизированный, масштабируемый продукт |

## Детализация Фазы 1: Фундамент

- Создание монорепо: Next.js + Prisma + Supabase + Sanity

- Настройка CI/CD: GitHub Actions → Vercel Preview → Production

- Токены дизайна в Tailwind config: цвета, типографика, отступы

- Базовые компоненты: Button, Card, Input, Modal, Skeleton, Badge

- Схема БД: products, categories, orders, users, reviews, wishlist

- Figma → код: дизайн-система и wireframes всех ключевых экранов

## Детализация Фазы 2: Ключевые страницы

- Hero секция: fullscreen видео + GSAP text reveal + CTA

- Marquee коллекций: Framer Motion + Lenis smooth scroll

- Product Spotlight: сетка с hover-эффектами, lazy loading

- Horizontal scroll секция: GSAP ScrollTrigger pinning

- Каталог: Algolia InstantSearch, URL-синхронизация фильтров

- Карточки товара: Quick View, Wishlist, hover-анимации

# 5. SEO и производительность

| Core Web Vitals | Цель: LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1 |
| --- | --- |
| Lighthouse Score | Цель: 90+ по всем категориям |
| Изображения | next/image + WebP/AVIF + blur placeholder + CDN |
| Метаданные | generateMetadata в App Router, Open Graph, Twitter Cards |
| Структурированные данные | JSON-LD: Product, BreadcrumbList, Organization |
| Карта сайта | Автогенерация sitemap.xml через next-sitemap |
| Канонические URL | Параметры фильтров не индексируются, canonical тег |
| ISR | Страницы каталога ревалидируются каждые 60 секунд |

# 6. Масштабирование

Архитектура изначально проектируется с учётом роста нагрузки и функциональности без болезненного рефакторинга.

## 6.1 Горизонтальное масштабирование

- Vercel автоматически масштабирует Edge Functions и Serverless Functions

- Supabase — managed PostgreSQL с Connection Pooling (pgBouncer)

- Algolia — CDN по умолчанию, SLA 99.999%

- Redis (Upstash) — serverless, платить только за запросы

## 6.2 Будущие расширения

| Мобильное приложение | React Native + Expo с переиспользованием бизнес-логики (tRPC) |
| --- | --- |
| Маркетплейс | Добавление merchant-аккаунтов, Stripe Connect |
| B2B-кабинет | Оптовые цены, проекты, счета для дизайнеров |
| AR-просмотр | WebXR API или нативный ARKit/ARCore через приложение |
| AI-рекомендации | pgvector + OpenAI embeddings для персонализации |
| Мультиязычность | next-intl, отдельные домены или поддиректории |

# 7. Оценка ресурсов

## 7.1 Команда

| UI/UX дизайнер | 1 человек, Фазы 1–3 (полная занятость) |
| --- | --- |
| Frontend-разработчик | 1–2 человека, все фазы |
| Backend-разработчик | 1 человек, Фазы 1–4 |
| QA-инженер | 1 человек, Фазы 3–5 (частичная занятость) |
| DevOps (опц.) | Частичная занятость, настройка инфраструктуры |

## 7.2 Инфраструктурные затраты (ежемесячно)

| Vercel Pro | от $20/мес — кастомные домены, аналитика, более быстрые builds |
| --- | --- |
| Supabase Pro | от $25/мес — 8GB БД, daily backups, no pause |
| Algolia Grow | от $0 (10k записей, 100k операций бесплатно) |
| Sanity.io | от $0 (Starter), $99/мес при большой команде |
| Cloudinary | от $0 (25GB), далее от $89/мес |
| Upstash Redis | Pay-per-use, от $0 при небольшой нагрузке |
| Итого старт | ~$50–150/мес на инфраструктуру при старте |

Wood & Metal — Development Plan v1.0  •  Конфиденциальный документ